****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСПЕНСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2020 г. № 20

село Коноково

**Об утверждении годового отчета по реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»**

 В соответствии с постановлением Администрации Коноковского сельского поселения Успенского района от 24 марта 2011 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Коноковского сельского поселения Успенского района», руководствуясь Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Коноковского сельского поселения Успенского района Рабочего М.В.

4. Постановление вступает в силу со следующего дня, после дня его официального обнародования.

Глава Коноковского сельского

поселения Успенского района Н.Д. Елисеев

Приложение к Постановлению Администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

 от 02.03.2020 года № 20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»

**Раздел I. Основные результаты:**

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 19.12.2018 года № 254 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2019 год».

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 7711,2 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета -7479,7 местного бюджета сельского поселения– 231,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 7711,2 тыс. рублей. из краевого бюджета -7479,7 местного бюджета сельского поселения– 231,5 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 231,5 | 231,5 | 100 |
| Краевой бюджет | 7479,7 | 7479,7 | 100 |
| Всего | 7711,2 | 7711,2 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

Отчет по выполнению муниципальной программы«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | План 2019г. краевой бюджет (тыс. руб.) | План 2019г. местный бюджет (тыс. руб.) | Всего исполнено за 2019 год (местный и краевой бюджет) |
|  | Ремонт ул. Розы Люксембург от ул. Пионерской до ул. Коминтерна в с. Коноково  | 2 364,0 | 73,2 | 2437,2 |
|  | Ремонт ул. Молошникова от ул. Пионерской до ул. Калинина в с. Коноково | 2 562, 5 | 79,3 | 2641,8 |
|  | Ремонт ул. Селянина от ул. Пионерской до ул. Коминтерна в с. Коноково | 2 553, 2 | 79,0 | 2632,2 |
|  | ИТОГО: | 7 479 ,7 | 231, 5 | 7711,2 |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в целевую программу вносились изменения и дополнения на основании постановления администрации Коноковского сельского поселения Успенского района № 53 от 08 мая 2019 года «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Коноковского сельского поселения Успенского района № 143 от 31 октября 2018 года «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенкого района на 2019 год».

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 7711,2 тыс.руб./ 7711,2 тыс.руб. х 100% = 100%;

в т.ч. краевой бюджет поселения– 7479,7 тыс.руб./ 7479,7 тыс.руб. х 100% = 100%;

 бюджет поселения– 231,4 тыс.руб./ 231,5тыс.руб. х 100% = 100%;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы** **является:**

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев