**ИНФОРМАЦИЯ**

**об объектах дорожной сети местного значения на которых планируется выполнение ремонтных работ в 2018 году на территории Коноковского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Сроки исполнения** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги к домам ЭЧК – 350 м. | 1 полугодие 2018 года |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Пролетарская от ул. Первомайская до ул. Молошникова- 450 метров. | 2 полугодие 2018 года |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свердлова от ул. Первомайской до ул. Железнодорожной -450 метров. | 2 полугодие 2018 года |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Донская от ул. Восточной до ул. Пролетарской – 450 метров. | 1 полугодие 2018 года |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Заводовского от ул. Красной до ул. Молошникова- 400 метров. | 1 полугодие 2018 года |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Мира от ул. Красной до ул. Набережной – 700 метров. | 2 полугодие 2018 года |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Восточная от ул. Первомайской до ул. Молошникова -500 метров. | 2 полугодие 2018 года |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Р. Люксембург от ул. Пионерская до ул. Заводской- 1100 метров. | 2 полугодие 2018 года |
| 8 | Проведение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Первомайской от ул. Коминтерна до ул. Восточной. | 1 полугодие 2018 года |
| 9 | В целях безопасности пешеходов сельского поселения на территории, прилегающей к детскому саду №9 установить ограждения. | 1 полугодие 2018 года |
| 10 | В рамках краевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» планируется ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина от ул. Калинина до ул. Коминтерна в асфальтном исполнении. | 1 полугодие 2018 года |
| 12 | Выполнить работы по нанесению дорожной разметки на территории Коноковского сельского поселения по следующим улицам:  -ул. Коминтерна от ул. Красной до ул. Донской  -ул. Первомайская от ул. Коминтерна до ул. Восточной  -ул. Восточная от ул. Первомайской до ул. Донской  -ул. Восточная в сторону Молзавода  -ул. Пионерская от ул. Красной до ул. Первомайской  -ул. Калинина от ул. Красной до ул. Первомайской  -ул. Молошникова от ул. Коминтерна до ул. Пионерской  -ул. Селянина от ул. Коминтерна до ул. Пионерской  - ул. Ленина от ул. Коминтерна до ул. Калинина  - по ул. Восточная от ул. Донской до территории ЖД станции | 2 полугодие 2018 года |
| 13 | На основании проектной документации планируются строительные работы по объекту «Устройство тротуара» по ул. Пролетарская от ул. Первомайская до ул. Донская и по ул. Донская от ул. Пролетарская до ул. Курортная протяженностью 600 метров в асфальтном исполнении. | 2 полугодие 2018 года |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Донской от ул. Коминтерна до ул. Пролетарской- 1200 метров. | 2 полугодие 2018 года |

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев