****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСПЕНСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 г. № 7

село Коноково

**Об утверждении годового отчета по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы Коноковского сельского поселения Успенского района**

 В соответствии с постановлением Администрации Коноковского сельского поселения Успенского района от 30 сентября 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Коноковского сельского поселения Успенского района», руководствуясь Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» Коноковского сельского поселения Успенского района согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Коноковского сельского поселения Успенского района по финансам, бюджету и контролю Моргачеву Е.И.

4. Постановление вступает в силу со следующего дня, после дня его официального обнародования.

Глава Коноковского сельского

поселения Успенского района Н.Д. Елисеев

Приложение к Постановлению Администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

 от 28.01.2021 года № 7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» Коноковского сельского поселения Успенского района

Раздел I. Основные результаты:

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 05.12.2019 года № 18 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год».

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 13625,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 12172,6, из краевого бюджета – 541,0, из бюджета сельского поселения– 911,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили -13625,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 12172,6, из краевого бюджета – 541,0, из бюджета сельского поселения– 911,5 тыс. рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований (тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 12172,7 | 12172,7 | 100 |
| Краевой бюджет | 541,0 | 541,0 | 100 |
| Бюджет сельского поселения | 911,5 | 911,5 | 100 |
| Всего | 13625,2 | 13625,2 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

Отчето реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» Коноковского сельского поселения Успенского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | исполнено (тыс.руб.) |
| план | факт |
| 1 | Благоустройство общественной территории центрального парка с.Коноково | 13 525,2 | 13 525,2 |
| 2 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Калинина, 51, прилегающая территория к ДК «Юбилей», с. Коноково, пос. Кирпичного завода, д. 40 прилегающая территория к детской площадке | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого | 13 625,2 | 13 625,2 |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в целевую программу вносились изменения и дополнения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление главы администрации Коноковского сельского поселения № 79 от 04.08. 2020 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» Коноковского сельского поселения Успенского района (с изменениями от 26.12.2019 года № 174; от 23.0312020 года № 37. | В связи с изменением бюджетных назначений |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего:13525,2 тыс.руб./ 13525,2 тыс.руб. х 100% = 100%;

в т.ч. : из федерального бюджета 12172,7 тыс.руб./ 12172,7 тыс.руб . х 100% = 100%;

 из краевого бюджета – 541,0 тыс.руб. / 541,0 тыс.руб . х 100% = 100%;

 из бюджета сельского поселения 911,5 тыс. руб. / 911,5 тыс. рублей х 100% =100%.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев